## Slide 1
Python Term Project
2014182025 여도현
2014182015 박두환

## Slide 2
2
활용 API
주차 별 계획
역할 분담표
INDEX
3
4
1
기능 소개

## Slide 3
기능 소개
1
포함내용
해당 국가에 대한 참고 사항 / 경보 상태 / 비상 연락망 조회
기능
국가별 검색
연락처 및 경보상태 추가 / 편집
E-mail / 파일로 정보 전송
위치 검색
즐겨찾기에 국가 등록 가능

## Slide 4
활용 API
2

## Slide 5
주차별 계획
3
주차 | 계획 | 세부 계획 | 시행
1주 (4.28~5.4) | 파이썬 모듈, OpenAPI 조사 응용 앱 개발 예시 조사 | Xml 모듈 조사 완료 국가공공데이터 포털 활용사례조사 | 
2주 (5.5~5.11) | 기획발표5/9, 상세 기능, 구현 방법, 역할 분담 등 | 자료 수집, youtube 기획 발표 | 
3주 (5.12~5.18) | OpenAPI 연동 구현 | 국가공공데이터포털 Open API 활용 | 
4주 (5.19~5.25) | 검색,편집추가기능 구현 GUI/여행 경보 알림기능 구현 | 나라별 검색 및 데이터 추가 및 편집기능 구현 검색된 나라 경보 알림 및 지도GUI구현 | 
5주 (5.26~6.1) | 중간 시연 발표5/30 | Youtube 활용 중간 시연 발표 미구현 부분 보충 | 
6주 (6.2~6.8) | 공지사항 구현 위치 검색 구현 | 국가별 공지사항과 대사관의 위치 및 주요 기관의 위치를 지도API와 연동시켜 검색 가능하게 만든다. | 
7주 (6.9~6.15) | 즐겨 찾기, E-mail, 내보내기 구현,미구현 부분 보충 | 파일이나 이메일을 통해 찾은 내용을 보내고 즐겨 찾기 기능을 구현한다. | 
8주 (6.16~6.22) | 배포파일작성 최종구현 발표 6/16 or 6/17 | Youtube 활용 최종 시연 발표 | 

## Slide 6
역할 분담표
4
여도현
국가 별 검색 / 데이터 추가 및 편집 / 공지사항 /
E-mail or 파일 정보 전송 구현
박두환
국가 별 여행 경보 / 위치 검색 / 즐겨찾기 등록 / GUI 구현

## Slide 7
Thank You